PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  PEJABAT          
                  PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN PERUBAHAN

|  | PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SOLOK | Nomor SOP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Pembuatan |  |
|  |  | Tanggal Revisi |  |
|  |  | Tanggal Pengesahan |  |
|  |  | Pengesahan | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Solok TETA MIDRA,S.STP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19821022 20112 2 001 |
|  |  | Nama SOP | Standar Operasional Manajemen Perubahan |
| Dasar Hukum |  | Kualifikasi Pelaksana |  |
| - Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |  | Pendidikan : 1. Pranatan Komputer - JFU (Jabatan Fungsional Umum) Teknis Ahli/Terampil |  |
| Dokumentasi Keterkaitan |  | Peralatan/Perlengkapan |  |
|  |  | 1. Perangkat Keras Server 2. Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Aplikasi 3. Koneksi Internet 4. Komputer / Laptop |  |
| Peringatan |  | Pencatatan dan Pendataan |  |

|  | Uraian Prosedur | Operator | Tim Teknis | Kepala Seksi Peng. Instruktur dan Teknologi | Kepala Bidang e-Goverment | Kepala Dinas | Waktu | Output | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Menerima permintaan perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya. |  |  |  |  | Surat/ Perintah melalui lisan/ Pengumuman | 1 Hari | Surat/Form usulan perubahan Aplikasi. |  |
| 2 | Melakukan analisis dampak perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya. |  |  |  |  | File/ Dokumen Informasi Publik | 2 Jam | Notulensi hasil rapat . Draf rekomendasi perubahan aplikasi. |  |
| 3 | Menyetujui perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya. |  |  |  |  | Website Perangkat Daerah dan Website PPID Utama | 15 menit | Rekomendasi Perubahan Aplikasi dll. |  |
| 4 | Menugaskan Tim Teknis untuk melakukan perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya. |  |  |  |  | Website Perangkat Daerah dan Website PPID Utama |  |  |  |
| 5 | Merancang perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya. |  |  |  |  |  | 10 menit | Form Analisis perubahan aplikasi , Spesifikasi perubahan , Dok, Perancangan Aplikasi |  |
| 6 | Membuat laporari perubahari aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya.. |  |  |  |  |  | 10 menit | Laporan Perubahan Aplikasi |  |

|  | Uraian Prosedur | Operator | Tim Teknis | Kepala Seksi Peng. Instruktur dan Teknologi | Kepala Bidang e-Goverment | Kepala Dinas | Waktu | Output | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Memeriksa laporan perubahan aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, proses bisnis, layanan, data dan lainnya yang telah |  |  |  |  |  | 5 Menit | Laporan Perubahan terparaf |  |
| 8 | Menerima dan menandatangani laporan perubahan. |  |  |  |  |  | 5 Menit | Laporan Perubahan tertanda tangani |  |
| 9 | Melakukan pencatatan perubahan yang dilakukan kedalam aplikasi manajemen perubahan.. |  |  |  |  |  | 5 Menit | Data Perubahan Aplikasi dan lain- lain |  |